附件

《三亚市贯彻落实海南省第三生态环境保护督察组督察报告整改方案》（序号9）整改完成情况公示表

| 整改措施 | 措施序号（9）：完成崖州区南山村大出水村铁路北海南群海建材公司砂石土堆场的整改工作,覆盖堆放砂石料,硬化场地道路,加强厂区洒水清扫和车辆出入清洗,落实扬尘污染防治措施,依法查处违法行为。 |
| --- | --- |
| 整改牵头单位 | 三亚市崖州区人民政府 |
| 整改时限 | 2024年9月底 |
| 联系人及联系电话 | 朱厚辉 88822821 |
| 整改完成情况 | 5月23日和6月12日现场督促崖州区南山村大出水村铁路北海南群海建材公司砂石土堆场对扬尘等问题进行整改，该场已对堆放砂石料覆盖绿网，对厂区洒水清扫和车辆出入清洗，落实扬尘污染防治措施，已无扬尘污染问题。该整改措施属于专项整治措施类，符合销号认定条件，完成整改。 |
| 验收意见 | 同意 |
| 工作成效 | - 崖州区南山村大出水村铁路北海南群海建材公司砂石土堆场已对堆放砂石料覆盖绿网，对厂区洒水清扫和车辆出入清洗，落实扬尘污染防治措施，已无扬尘污染问题。 |